附件

简阳市2024年成都市现代农业装备项目

（机电提灌建设）储备方案

为贯彻落实党的“二十大”关于强化农业科技和装备支撑精神，按照《成都市市级财政都市现代农业发展专项资金管理办法》（成财农〔2017〕113号）以及2024年预算编制管理要求等，现将我局2024年农村机电提灌站建设项目储备情况报告如下。

- 指导思想

以科学发展观为指导，加强统筹规划，围绕乡村振兴重点区域、丘陵山区、现代农业园区等区域内的农业生产需求，加大农村机电提灌设施建设力度，积极构建农业生产用水保障体系，增强农业综合生产能力和可持续发展能力。

二、发展现状

简阳市耕地面积91.12万亩，其中旱地65.02万亩，且71%分布于沱江以东区域，河东地区水资源十分有限，大部分农田灌溉靠提灌站抽水为主。目前，简阳市共有农村机电提灌站896座，覆盖灌面达42万余亩，但有近一半提灌站运行时限超过20年，且近年简阳旱情严重，因而提灌新建（技改）需求量大。

- 储备项目内容

（一）项目背景

根据《成都市农业农村局关于发布2024年政府投入“三农”重大部分项目储备指南的通知》精神，结合简阳市实际情况，申请将符合建设条件的33座拟新建（技改）提灌站，纳入2024年成都市现代农业装备项目（机电提灌建设）储备。

（二）项目内容

项目名称：简阳市2024年成都市现代农业装备项目（机电提灌建设）

建设单位：简阳市所辖镇（街道）

建设地点：详见附件

建设年限：自项目批准实施后1个自然年完成建设

投资估算：提灌站投资预估详见附件，最终以设计为准

配套设施情况：储备提灌站均有用地指标、动力电源和渠系等配套设施

（二）立项的必要性

农村机电提灌设施建设是农田水利基本建设的重要组成部分。我市地处丘陵，耕地多为坡地，且水资源缺乏分布不均，因而农业灌溉对提灌设施需求大。提灌项目的实施能有效改善我市农业水利设施现状，缓解水资源供需矛盾，为灌区提供水源储备；能促进农业种植结构调整，提高农业综合生产能力；并有效提高抗旱能力，保障农村生产生活用水。

（三）项目的可行性

1.项目建设积极性高。申报建设提灌站的镇（街道）、村、社积极性较高，项目建设地点具有配套的电力设施，灌溉渠系或蓄水池；

2.项目建设技术有保障。项目的规划设计严格按照《小型泵站设计规程》和《四川省农业厅关于印发<四川省标准化提灌建设指南>的通知》（川农业函〔2018〕323号）等文件要求执行，项目的施工拟通过比选的方式选定具有水利水电施工相关资质和施工经验的专业队伍进行。

3.项目建设质量有保障。我市机电提灌站建设通过比选方式确定提灌建设工程监理单位，对提灌站的建设过程进行质量监督，确保新建（技改）的提灌站符合质量要求。

四、项目申报金额

项目总投资预估817.66万元，最终以设计为准。

五、项目完成时限

2024年12月31日

六、项目实施程序

项目立项后，简阳市农业农村局按程序确定项目勘测设计和监理单位，由勘测设计单位制定提灌站设计方案；方案经专家评审合格，送简阳市财政局财评；财评后实施方案经简阳市农业农村局局党组审议，报成都市农业农村局备案；成都市农业农村局批复后，简阳市农业农村局向镇（街道）下达建设任务；施工完成后项目所在镇（街道）开展自验，自验合格上报验收请示至简阳市农业农村局；简阳市农业农村局开展县级验收工作，验收完成后进行项目报账资金申报并对资料整理归档。

七、预期绩效目标

（一）任务数完成

计划新建（技改）提灌站33座。

（二）经济效益、社会效益和生态效益

1．经济效益

本项目建成后，能改善我市农村水利基础设施，促进产业结构调整、促进农业产业化建设，将大大增强抗御干旱能力，减少干旱对农业生产造成的损失，确保作物稳产增产，从而实现农民增收。

2.社会效益

项目建成后，可作为灌区备用水源，将促进社会、经济和谐发展，维护社会稳定。增强农民参与意识，提高了农民整体素质。通过农业基础设施建设，加快新农村建设步伐，促进村容整洁、环境优美、达到人与自然和谐发展。

3.生态效益

通过项目的实施，项目区全面达到能排能灌、提水抗旱、高产稳产的目标，项目区的农业基础设施得到极大改善，生态环境将获得极大改善。

附件:简阳市2024年成都市农村机电提灌站储备项目预算申  报表

附件

简阳市2024年成都市农村机电提灌站储备项目预算申报表

| 序号 | 区（市）县 | 镇（街道） | 村（社区） | 农村机电提灌站名称 | 建设类型（新建/改造升级） | 原建设时间（如拟申报改造升级，则需填此项） | 申报事由 | 项目建设内容 | 总动力（千瓦） | 控灌面积（亩） | 保灌农作物类 | 总投资（万元） | 是否纳入本地高标准农田建设项目（已对接市农建处，如果是项目区内的，一律使用高标准农田建设资金安排建设）。表格中填“是”或“否”。 | 是否取得用地指标。表格中填“是”或“否”。 | 是否有水源。表格中填“是”或“否”。 | 建设周期是否为2024年。表格中填“是”或“否”。 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中：拟申请市级财政补助额 | 其他（包括县级财政补助、镇村自筹等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 简阳市 | 简城街道 | 大葫社区2组 | 白虎嘴提灌站 | 改造升级 | 1970 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 75 | 950 | 粮食、蔬菜、果蔬 | 20.52 | 20 | 0.52 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 2 | 简阳市 | 简城街道 | 大葫社区6组 | 张家坳提灌站 | 改造升级 | 1968 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 75 | 650 | 粮食、蔬菜、果蔬 | 20.02 | 20 | 0.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 3 | 简阳市 | 平泉街道 | 龙泉社区5组 | 下油坊提灌站 | 改造升级 | 1962 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 210 | 4393 | 玉米，红苕、油菜 | 21.02 | 20 | 1.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 4 | 简阳市 | 平泉街道 | 太阳村9组 | 太阳村9组原五星村6组提灌站 | 改造升级 | 1975 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 30 | 220 | 主要种植水稻、玉米 | 21.02 | 20 | 1.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 5 | 简阳市 | 石桥街道 | 天星社区4组 | 王家嘴提灌站 | 新建 | — | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 50 | 400 | 玉米 | 20.02 | 20 | 0.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 6 | 简阳市 | 江源镇 | 月湾村7组 | 月湾村7组提灌站 | 新建 | — | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 45 | 800 | 油菜 | 32.02 | 20 | 12.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 7 | 简阳市 | 江源镇 | 月湾村5组 | 月湾村5组赖家湾提灌站 | 新建 | — | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 45 | 500 | 玉米、水稻、油菜 | 30.02 | 20 | 10.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 8 | 简阳市 | 江源镇 | 五洞村1组 | 提灌新孝义桥提灌站 | 新建 | — | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 45 | 600 | 油菜、玉米 | 22.52 | 20 | 2.52 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 9 | 简阳市 | 江源镇 | 五洞村7组 | 方家嘴提灌站 | 新建 | — | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 45 | 460 | 油菜、玉米 | 22.52 | 20 | 2.52 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 10 | 简阳市 | 禾丰镇 | 蒋家桥村1组 | 禾丰镇蒋家桥1组 提灌站 | 改造升级 | 2000 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 30 | 700 | 蔬菜玉米油菜 | 20.42 | 20 | 0.42 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 11 | 简阳市 | 禾丰镇 | 农民村9组 | 9组面房湾提灌站 | 改造升级 | 1983 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 37 | 1000 | 水稻、玉米、油菜 | 21.92 | 20 | 1.92 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 12 | 简阳市 | 禾丰镇 | 南山村3组 | 高矮嘴提灌站 | 改造升级 | 1984 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 22 | 600 | 蔬菜玉米油菜 | 21.72 | 20 | 1.72 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 13 | 简阳市 | 平武镇 | 木桥3组 | 段松才屋外 | 改造升级 | 1987 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 24 | 280 | 粮油 | 27.02 | 20 | 7.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 14 | 简阳市 | 青龙镇 | 青龙镇联合村7社 | 联合村7社提灌站 | 改造升级 | 1984 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 30 | 320 | 粮油 | 20.92 | 20 | 0.92 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 15 | 简阳市 | 三星镇 | 三沟村6社 | 龙王坨提灌站 | 新建 | — | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 50 | 3000 | 玉米、水稻 | 21.52 | 20 | 1.52 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 16 | 简阳市 | 三星镇 | 三沟村7社 | 长坡提灌站 | 新建 | — | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 30 | 1400 | 玉米、水稻 | 29.82 | 20 | 9.82 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 17 | 简阳市 | 三星镇 | 共和村10组（原冬水村4组） | 共和村10组提灌站 | 改造升级 | 1999 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 55 | 800 | 玉米、蔬菜、水果 | 36.02 | 20 | 16.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 18 | 简阳市 | 施家镇 | 新安村8组 | 蔡家坝提灌站 | 改造升级 | 1976 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 75 | 5000 | 玉米、蔬菜、水果 | 33.02 | 20 | 13.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 19 | 简阳市 | 施家镇 | 信义村3组 | 湾湾桥 | 新建 | — | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 45 | 1600 | 玉米、蔬菜、水果 | 29.02 | 20 | 9.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 20 | 简阳市 | 施家镇 | 张林村9组 | 张林村9组二级提灌站 | 改造升级 | 1975 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 35 | 6000 | 粮油 | 21.02 | 20 | 1.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 21 | 简阳市 | 新市街道 | 马鞍社区5组 | 麻柳湾提灌站 | 改造升级 | 2009 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 22 | 1000 | 粮食、果蔬 | 22.52 | 20 | 2.52 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 22 | 简阳市 | 新市街道 | 马鞍社区9组 | 康家河提灌站 | 改造升级 | 1990 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 30 | 700 | 粮食、果蔬 | 23.02 | 20 | 3.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 23 | 简阳市 | 新市街道 | 马鞍社区10组 | 董家村十组提灌站 | 改造升级 | 1998 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 30 | 300 | 粮食、果蔬 | 21.02 | 20 | 1.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 24 | 简阳市 | 杨家镇 | 长安村7组 | 长安7组河边田提灌站 | 改造升级 | 1983 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 30 | 1100 | 玉米、油菜 | 22.32 | 20 | 2.32 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 25 | 简阳市 | 杨家镇 | 桐子湾村7组 | 马槽坡提灌站 | 新建 | — | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 45 | 900 | 玉米、油菜 | 24.02 | 20 | 4.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 26 | 简阳市 | 云龙镇 | 青锋村4组 | 4组提灌站 | 改造升级 | 2011 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 30 | 500 | 水稻、玉米、油菜 | 33.52 | 20 | 13.52 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 27 | 简阳市 | 云龙镇 | 青锋村5组 | 5组提灌站 | 改造升级 | 2012 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 30 | 500 | 水稻、玉米、油菜 | 36.02 | 20 | 16.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 28 | 简阳市 | 东溪街道 | 双河社区 | 双河社区7组提灌站 | 改造升级 | 2012 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 75 | 2100 | 水稻、玉米 | 21.52 | 20 | 1.52 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 29 | 简阳市 | 东溪街道 | 尖山社区 | 尖山社区1社提灌站 | 改造升级 | 1978 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 75 | 980 | 粮油作物 | 26.02 | 20 | 6.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 30 | 简阳市 | 雷家镇 | 高嘴村7组 | 面房湾提灌站 | 改造升级 | 1976 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 30 | 400 | 粮油作物 | 20.02 | 20 | 0.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 31 | 简阳市 | 踏水镇 | 发展村8组 | 发展村8组周武庙提灌站 | 新建 | — | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 55 | 700 | 玉米、小麦 | 24.02 | 20 | 4.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 32 | 简阳市 | 踏水镇 | 双益村3组 | 双益村3组提灌站 | 新建 | — | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 50 | 600 | 玉米、小麦 | 24.02 | 20 | 4.02 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 33 | 简阳市 | 镇金镇 | 三里埂村3组 | 余家沟提灌站 | 技改 | 1981 | 满足农户生产生活用水 | 主要包括提灌站的勘测设计、泵房、水泵电机、输水管道、进出水池、控制系统及监理等。 | 13 | 350 | 粮油作物 | 27.52 | 20 | 7.52 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自项目批准实施后1个自然年完成建设 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1568 | 39803 |  | 817.66 | 660 | 157.66 |  |  |  |  |  |